《建筑施工技术方案设计》实训要求

一、课程的性质和任务

“建筑施工技术方案设计”实训课程是建筑施工与管理专业一门主要的必修实践环节，是让学生进一步掌握建筑施工主要工艺与主要施工方法，提高综合运用知识的能力，提高分析问题、解决问题的能力。

二、课程的教学目的

（一）知识目标

1．掌握钢筋混凝土工程的施工准备、模板配板计算、钢筋配料计算、质量要求和安全技术要求；

2．掌握单层工业厂房吊装的准备工作、吊装工艺、吊装方案、质量要求和安全技术要求。了解起重机械性能和索具设备。

（二）能力目标

1．培养针对不同的工程对象和具体条件合理的选择钢筋混凝土施工方案的能力；

2．培养针对不同的工程对象和具体条件合理的选择单层工业厂房吊装方案的能力。

3．培养使用标准、规范、规程和手册的能力。

（三）素质目标

1．培养综合运用所学知识分析问题和解决问题的能力；

2．培养独立工作能力和严谨、求实、细致的工作作风。

三、教学方法和教学过程建议

（一）教学方法

建议采用案例教学，任务推动的教学方法。指导教师下达设计任务书，布置设计任务，学生以个别化自主学习为主，指导教师的指导为辅，独立完成设计任务。

（二）教学过程建议

1．设计任务（题目）选取要紧密联系实际，最好来自建筑工程生产一线，以增强实训的实用性、针对性和适应性。

2．指导教师应根据设计要求，编制设计任务书和设计任务指导书。

3．教学形式小组学习、集中面授和个人自学相结合的方式进行。

4．学生用充分应用多种媒体教材进行学习，按时、按质、按量完成设计任务。

四、教学媒体

1．参考教学媒体可选用《建筑施工技术》多种媒体教材。

2．指导教师编制的设计指导书。

3．指导教师推荐的相关标准、规范、规程和施工手册等。

五、课程考核

1．本课程的考核成绩由平时成绩和最终提交成果的成绩综合确定。平时成绩占20％，根据学生学习态度和设计任务完成进度评定。最终提交成果的成绩占80％，根据设计任务书规定任务完成情况和质量进行评定。

2．考核方式可以采用笔试、口试和答辩的方式进行。

3．本课程的考核由省级电大负责组织，并应制定相应的实施细则。

第二部分 学时分配

本实训课程的总学分为：2学分。36学时。包括钢筋混凝土工程施工方案设计和单层工业厂房安装工程施工方案设计两项内容。

| 次序 | 设计项目 | 设计内容 | 学时 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 钢筋混凝土工程施工方案设计 | 布置任务、收集资料 | 2 |  |
|  |  | 计 算 | 4 |  |
|  |  | 选择施工方案 | 6 |  |
|  |  | 绘制配板图 | 4 |  |
|  |  | 修改、整理 | 2 |  |
| 2 | 单层工业厂房结构安装工程施工方案设计 | 布置任务、收集资料 | 2 |  |
|  |  | 参数计算 | 4 |  |
|  |  | 吊装工艺、起重机械的选择 | 6 |  |
|  |  | 布置施工平面图 | 4 |  |
|  |  | 修改、整理 | 2 |  |
|  |  | 合计 | 36 |  |

第三部分 设计内容和基本要求

一、钢筋混凝土工程施工方案设计

（一）设计条件

1．工程概况；

2．施工图，包括建筑总平面图，结构平面布置图、配筋图。

（二）设计任务

1．模板配板设计；

2．制定模板安装和拆除方案；

3．钢筋配料计算；

4．混凝土浇筑方案；

5．质量保证和安全文明施工措施。

（三）基本要求

1．提交成果

（1）学生独立完成设计任务；

（2）计算书1份，包括材料（模板、钢筋、混凝土计划）；

（3）模板配板图。

2．成果要求

（1）计算书采用设计用纸书写、清楚、工整并装订成册。

（2）图纸应采用A2图幅，铅笔线，仿宋字。

二、单层工业厂房结构安装工程施工方案设计

（一）设计条件

1．工程概况；

2．施工图，包括总平面图及单厂平、立、剖面图；

3．起重机械类型。

（二）设计任务

1．制定结构安装方案，包括参数计算、工艺选择、起重机械型号选择；

2．绘制施工平面图，包括预制阶段和吊装阶段。

（三）基本要求

1．提交成果

（1）计算书1份，

（2）施工平面图1套

2．成果要求

（1）学生独立完成设任务；

（2）计算书采用设计用纸书写、清楚、工整并装订成册；

（3）图纸应采用A2图幅，铅笔线，仿宋字。